ATA FRIGOLOGIA.

Data:09/10/2020.

Horário: 16:20.

Membros presentes: ALEXANDRE DA SILVA GUEDES JUNIOR, ARTHUR DE PAULA LOUREANO. CHRISTIAN RAINES DE ALMEIDA, DAVID RAFAEL MARIANO DOS SANTOS MOURA,

Membros ausentes: GABRIEL VITOR OLIVEIRA AGUIAR.

Nos reunimos no dia 16/10/2020 para verificar se as metas que tínhamos sugerido para cada membro foram alcançadas e para distribuir as metas da nossa terceira sprint interna que tem como data de entrega o dia 23/10/2020 que será a nossa próxima reunião e ficou decidido que os integrantes Arthur de Paula e Alexandre da Silva iriam desenvolver a página de dashboard do site institucional, o integrante David Rafael ficou responsável por fazer uma documentação sobre todo nosso projeto e foi designado para o integrante Christian Raines confeccionar a modelagem conceitual do nosso Banco de Dados, não designamos nenhuma atividade para o Integrante Gabriel Vitor pois ele não cumpriu com a sua tarefa da última semana e não nos responde nos canais de comunicação e por isso, para evitar possíveis atrasos no projeto estamos fazendo a parte dele , após termos decido isso encerramos a reunião por volta das 17:15.